ДРУШТВО ЗА ВОДОПРИВРЕДУ '' УШЋЕ '' Д.О.О. БЕЛА ЦРКВА Извештај о раду за 2013 годину са Финансијским извештајем ОСНИВАЧ Општина Бела Црква ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ 4291- Изградња хидротехничких објеката МАТИЧНИ БРОЈ : 08674078 ПИБ : 100864413 СЕДИШТЕ : Бела Црква 1. октобар 83 E mail : usce@hemo.net www.uscebc.rs Бела Црква, март 2014 године

САДРЖАЈ

1. Профил Друштва .......................................................................................................................     3  	1.1. Историјат ...........................................................................................................................    3

1.2. Законски оквир пословања Друштва ...............................................................................   5

1.3. Организациона структура .................................................................................................   6

1.4. Извори финансирања .......................................................................................................    6

1.5. Кадрови .............................................................................................................................    7

2 .Инвестициона улагања у претходном периоду...........................................................................    8

3. Реализација програма пословања ...............................................................................................    9

4. Финансијски извештај за 2013 ..................................................................................................    10

4.1. Укупни приходи ..................................................................................................................   10

4.2. Укупни расходи ..................................................................................................................    10

5. Биланс успеха ............................................................................................................................    11

1. ПРОФИЛ ДРУШТВА ЗА ВОДОПРИВРЕДУ '' УШЋЕ '' Д.О.О.

1.1. ИСТОРИЈАТ ДРУШТВА

Друштво за водопривреду '' УШЋЕ '' д.о.о. основала је Скупштина Општине Бела Црква одлуком од 29.05.1998 године као Предузеће за водопривреду '' УШЋЕ '' д.о.о.

31.01.2012. године у складу са законом о привредним друштвима извршено је усклађивање одлуке о оснивању доношењем Одлуке о изменама одлуке о оснивању од 31.01.2012. године.

Спроведене промене регистроване су у АПР – у Решењем број БД 22003/2012 од 01.03.2012. године. Капитал Друштва је 100 % државни у власништву локалне самоуправе. Орган управљања Друштва је Скуштина Друштва која броји 5 чланова и именује је Скуштина Општине Бела Црква.

Претежна делатност Друштва је изградња хидротехничких објеката на водном подручју Банат и Бачка на сектору Д.7., деонице Д.7.1. и Д.7.2. Мелиорационо подручје Горњи Дунав, хидромелиорационо подручје ГДУ 296 – ГДУ 302. и то :

1. ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ

1.1. Одржавање, хитне интервенције и санација

- одбрамбених насипа

- водограђевине ( преграда, облога, насипа, каменог набачаја у ножици насипа, устава итд. ).

1.2. Радови у кориту водотока

- просецање кривина

- уклањање спрудова

- багеровање наноса

- осигурање обала.

1.3. Вегетација

- сађење шумско заштитног појаса

- сечење дрвећа и шибља

- кошење насипа.

2. СИСТЕМИ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

2.1. Одржавање каналске мреже

- измуљивања канала

- разастирање депонија

- уклањање вегетације из канала и са обала.

2.2. Одржавање објеката

- мостова

- пропуста

- устава

- зграда

- трафостанице и далеководи.

3. ЕКСПЛОАТАЦИЈА ДРЕНАЖНОГ СИСТЕМА '' НЕРА – КАРАШ – КАЈТАСОВО '' у циљу обезбеђења пројектованог режима подземних вода

3.1. Одржавање дренажне каналске мреже

- измуљивање канала

- разастирање депонија

- уклањање вегетације.

3.2. Одржавање објеката

- црпних станица

- мостова

- пропуста.

3.3. Експлоатација Црпних Станица

- Кајтасово

- Караш I

- Караш II

4. Приобаље Дунава у акумулацији ХЕ '' Ђердап '' I

4.1. Заштита од рушења обала и плављења копна

4.2. Успор у реци Нери

- багеровање наноса

- додатна заштита ножице и косине насипа.

4.3. Успор у каналу ДТД

- одржавање ножице насипа .

1.2. ЗАКОНСКИ ОКВИР ДЕЛАТНОСТИ ДРУШТВА

Друштво за водопривреду '' УШЋЕ '' д.о.о. обавља делатност у складу са следећим правним прописима :

    - закон о водама

    - закон о привредним друштвима

Друштво за водопривреду у оквиру своје делатности изводи радове на водопривредном подручју Општине Бела Црква, на следећим објектима:

1. Природни водотоци

    - река Дунав од км. 1075 до км. 1083

    - река Караш од км. 0 до км. 30

    - река Нера од км. 0 до км. 22.

2. Вештачки водотоци

    - магистрални ( пловни ) канал ДТД

    - '' Банатска Паланка – Нови Бечеј '' од км. 0 до км. 15

    - млински канал Јаруга од км. 1,5 до км. 12.

3. Системи за одводњавање

    - леве обале реке Караш

    - десне обале реке Нере

    - десне обале канала ДТД узводно од уставе '' Кајтасово ''

    - десне обале канала низводно од уставе '' Кајтасово ''

    - леве обале канала ДТД узводно од уставе '' Кајтасово ''

    - леве обале канала ДТД низводно од уставе '' Кајтасово ''са каналском мрежом дужине око 200 км.

4. Дренажни систем '' Нера – Караш – Кајтасово ''

са каналском мрежом дужине око 50 км.

5. Заштитни водни објекти

    - насип уз леву обалу Дунава

    - насип уз десну обалу Нере

    - насип уз десну обалу канала ДТД

    - насип уз леву обалу канала ДТД у укупној дужини од око 30 км.

6. Водни објекти

    - Устава '' Кајтасово ''

    - Преводница '' Кајтасово ''

    - Црпна станица '' Кајтасово ''

    - Црпна станица '' Караш '' 1

    - Црпна станица '' Караш '' 2

    - Уставе Кусић ( 3 )

    - Устава Врачев Гај

    - мостови

    - пропусти

    - обалоутврде

    - облоге насипа

    - и др.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ДРУШТВА

Друштво је организовано као економска и пословна целина у оквиру које постоје 3 одељења и то :

1. Одељење општих и заједничких послова

Одељење обавља пратеће послове везане за функционисање осталих одељења Друштва.

Обавља финансијско – комерицијалне послове, обрачун зарада, набавку, магацини, књиговодство, административно – правне послове , осигурање, јавне набаке, кадровска питања, архива, одржавање хигијене, заштита на раду и безбедност.

2. Одељење припреме и пројектовања

Обавља геодетска снимања, израду техничке документације, праћење радова, израду привремених и окончаних ситуација, праћење стања водопривредних објеката на терену, даје стручно мишљење из области водопривреде.

3. Одељење оперативних послова

Изводи радове на терену, координира употребу људства и механизације, стара се о исправности механизације, даје техничка решења за извођење радова.

1.4. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ДРУШТВА

Друштво се финансира остварујући приходе извођењем радова на објектима којима управљају ЈВП '' Воде Војводине '' и ПД '' Ђердапске хидроелектране ''. Друштво добија уговоре у поступцима јавних набавки које инвеститори спроводе, а Друштво учествује као понуђач.

1.5. КАДРОВИ

Кадрови по квалификацијској структури

ВСС            5

ВШС           2

ССС           10

ВКВ            0

КВ               2

НК               2

Укупно     21

Кадрови по одељењима

1. Одељење припреме              3

2. Одељење оперативе           12

3. Одељење општих послова   6

Укупно                                21

Кадрови по годинама старости

1. 18 – 30             1

2. 34 – 40             6

3. 41 – 50             7

4. 51 – 60             7

преко 60              0

Укупно             21

Кадрови по годинама стажа

1. до 5                 6

2. 6 – 10              2

3.11 – 15             2

4. 16 – 20            1

5. 21 – 25            5

6. 26 – 30            3

7. 31 – 35            2

8. 36 – 40            0

9. преко 40         0

Укупно        21

Друштво послове из своје делатности извршава захваљујући кадровском капацитету који у знатном броју чине инжењери и техничари.

Захваљујући томе Друштво поседује :

1. ЛИЦЕНЦУ издату од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-	Републичке дирекције за воде, за обављање послова у области управљања водама :

- спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства 		  вода ;

- старање о функционисању водних објеката и система ;

- одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима ;

- одржавање мелиорационих система за одводњавање и наводњавање ;

- извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и 			  регулационим објектима ;

- праћење стање водних објеката.

Лиценца је издата са роком важности 5 година ( до 2018. године ).

2. ЛИЧНЕ ЛИЦНЕНЦЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

310 - одговорни пројектант, грађевинских констуркција објеката високоградње, 		         нискоградње и хидроградње.

410 - одговорни извођач радова, грађевинских констуркција и грађевинско – 		         занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње.

414 - одговорни извођач радова, хидротехничких објеката и инсталација водовода 		          и канализације.

2. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

Друштво за водопривреду '' УШЋЕ '' је током 2012 и 2013 у циљу обављања делатности инвестирало у опрему и механизацију укупно 13.991 000 динара.

у хиљадама дин.

| Ред. број | Назив | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Моторне тестере | 60 | 119 |
| 2. | Моторне косе | 62 | 0 |
| 3. | Трактор МТЗ 820 | 2.135 | 0 |
| 4. | Коришћени Булдозер | 0 | 11.385 |
| 5. | Ауто приколица | 0 | 110 |
| 6. | Комплет рачунари | 0 | 120 |
|  | Укупно | 2.257 | 11.734 |

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

у хиљадама дин.

| Инвеститор | Остварено 2013 | Планирано за 2013 | % | 2012 | 2013/2012 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЈВП '' Воде Војводине '' - одводњавање и заштитни објекти - MЗ Крушчица - МЗ Добричево - МЗ Банатска Паланка - Одбрана од спољних вода - Одбрана од унутр. вода - Подлоге ( мишљења ) - МЗ Гребенац | 28.352 13 152 7.144 4.472 1.677 449 1.429 29 -- | 39.508 17.000 7.155 4.472 1.715 9.166 | 71,76 | 17.665 | 160,50 |
| ПД '' ЂЕРДАП '' - Текуће одржавање - Инвестиционо одржавање | 15.236 9.560 5.676 | 15.300 | 99,58 | 14.341 | 106,24 |
| Остали приходи | 1.429 | 2.000 | 71,45 | 354 | 403,67 |
| Укупно | 45.017 | 56.808 | 79,24 | 32.360 | 139,11 |

У табели ја дат преглед реализације у 2013 години по инвеститорима, уговореним радовима, у односу на планирано и у односу на реализацију у 2012 години.

Реализација од 45.017 у односу на планирано 56.808 представља 79,24% и последица је неуговарања радова на уређењу каналске мреже у МЗ Гребенац. Разлог је примена новог закона о јавним набавкама и кашњења од стране инвеститора у спровођењу поступка уговорања. 	Поступак је покренут у 11 месецу 2013, Уговор је потписан 24.12.2013 тако да ће радови бити изведени у првој половини 2014 године.

Реализација у 2013 години у односу на 2012 већа је за 39,1%.

Извршење уговорених радова у 2013 години.

| Ред. бр. | Врста радова | Инвеститор | Уговорени радови ( 2013 ) | Извршени радови ( 2013 ) | % | Извршени радови ( 2012 ) | % | Примедба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. 2. 3. 4. | ДРЕНАЖНИ СИСТЕМ - Текуће одржавање - Инвестиционо одржавање ОДВОДЊАВАЊЕ - Редовно одржавање - ХМО - МЗ Добричево - МЗ Банатска Паланка - МЗ Крушчица ЗАШТИТНИ ОБЈЕКТИ - Редовно одржавање ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА | '' Ђердап '' '' Ђердап '' '' Воде Војводине '' '' Воде Војводине '' '' Воде Војводине '' | 9.564.761,99 5.732.871,60 8.567.613,97 829.956,80 4.472.500,00 1.715.000,00 7.155.000,00 5.482.245,75 --------------- | 9.560.050,71 5.675.538,11 10.143.062,73 --------------- 6.512.077,67 1.807.191,70 7.143.666,95 5.788.726,30 1.877.713,33 | 99,95 99,00 118 ----- 145,60 105,38 99,84 105,59 -------- | 8.937.520,98 5.403.995,00 8.312.896,46 1.526.521,82 ------------- ------------- ------------- 4.521.187,93 322.273,38 | 106,97 105,02 122 -------- -------- -------- -------- 128,04 582,65 |  |

У табели је дат преглед извршених радова у односу на уговорене радове као и однос извршених радова у 2013 у односу на 2012 годину.

Друштво је извело радове више од уговорених за износ од 5.127.488,5 динара који ће бити ситуирани и наплаћени током 2014 године и не улазе у реализацију за 2013 годину. Друштво је у односу на 2012 годину остварило веће извршење по свим позицијама радова од 5% до 28%.

4. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013

4.1 УКУПНИ ПРИХОДИ

у хиљадама дин.

| Ред. број | Врста прихода | Остварено 2013 | Планирано 2013 | % | Остварено 2012 | Индех 2013/2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вредност радова | 43.588 | 54.808 | 79,53 | 32.006 | 136,19 |
| 2. | Остали приходи | 1.429 | 2.000 | 71,45 | 353 | 404,82 |
|  | УКУПАН ПРИХОД | 45.017 | 56.808 | 79,24 | 32.359 | 139,12 |

4.2. УКУПНИ РАСХОДИ

у хиљадама дин.

| Трошкови сировина и материјала Трошкови материјала за хигијену Трошкови канцеларијског материјала Трошкови резервних делова Трошкови алата и инвентара Трошкови претплате на стручне часописе Трошкови електричне енергије Трошкови горива и мазива Трошкови бруто зарада за XII месеци Трошкови пореза и накнада – на терет послодавца Трошкови накнаде члановима Скупштине ( бруто ) Др. лич. прим. запосл. (превоз сопст. возилом)бруто Трошкови Уговора о делу ( процена ) Трошкови транспортних услуга (City, АКСкурир ,Трки идр. ) Трошкови ПТТ ( + мобил. + АДСЛ ) Трошкови услуга одрж. (подизвођачи, сервисирање и др.) Трошкови закупа ( ПИК Јужни Банат ) Трошкови амортизације Трошкови адвокатских услуга Трошкови ком. услуга ( вода, смеће ) Трошкови др.интелек.услуга др. правних лица- вештачење Трошкови непроизв. услуга(сезонци преко О.З. фотокп., др.) Трошкови репрезентације ( + страна делегација ) Трошкови разне робе Трошкови осигурања Трошкови платног промета Трошкови чланарина посл. Удружењима Накнада за грађевинско земљиште, комунална такса Остали немат. трош. (судске и др. таксе, поништај ЈН и др) Остали финанс. расходи ( камате по финан. кредитима ) УКУПНО : | 705 20 190 318 127 75 87 2.509 21.119 3.780 535 210 46 161 249 6.403 21 937 383 31 164 4.579 743 185 382 135 14 26 209 280 44.621 |
| --- | --- |

Друштво је у 2013 години остварило трошкове од 44.621, а планирани трошкови  су били 51.000 што представља 87,49% остварења.

5. БИЛАНС УСПЕХА

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

у хиљадама дин.

| Приходи од реализације | 43.588 |
| --- | --- |
| Остали приходи | 1.429 |
| Укупно | 45.017 |

II ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

у хиљадама дин.

| Трошкови материјала, резервних делова и гориво | 3.870 |
| --- | --- |
| Трошкови зарада ( бруто ) | 24.899 |
| Трошкови амортизација | 937 |
| Остали пословни расходи | 14.917 |
| Укупно | 44.623 |

у хиљадама дин.

| III Пословна добит | 394 |
| --- | --- |

Друштво је у 2013 години остварило  добит од 394 хиљаде динара. Друштво благовремено измирује своје обавезе према запосленима, добављачима и по основу јавних прихода.